## Slide 1: Uso de Kanban na manutenção de software

## Slide 2: problema
Sistemas legados
Manutenção/evolução do software

## Slide 3: Comparativo entre metodologias
Características de um projeto de manutenção de software | Scrum | Kanban | XP
Pode haver necessidade de adicionar novos itens de trabalho durante a iteração | Cronograma dividido em iterações time-box ou ciclos (sprints) | Trabalho orientado a eventos em vez de limite de tempo | Não pode ser implantado sem a aplicação de todas as práticas prescritas como programação em par, TDD, integração contínua e revisão de código
Escopo variável, determinado pelo surgimento de novas demandas | Escopo fixo por iteração | O escopo pode ser alterado constantemente | 
As prioridades podem mudar rapidamente | Entrega no final do sprint de acordo as prioridades estabelecidas previamente | As prioridades podem ser reajustadas, sem que haja necessidade de se esperar o final de uma iteração | 
Dificuldade de estipular itens entregáveis | Itens podem ser quebrados para que eles possam estar completos dentro de um sprint | Nenhum tamanho de item em particular é prescrito | 

## Slide 4: implantação
TO DO: Tarefas elegíveis para entrarem em execução;
DOING: Tarefas em andamento;
DONE : Tarefas concluídas.
Próximas: Tarefas elegíveis para entrarem em execução;
Em andamento: Tarefas em andamento;
A implantar: Tarefas concluídas e aptas a serem implantadas no sistema em produção; Implantadas: Tarefas já implantadas e em uso pelos clientes;
Notificadas: Tarefas concluídas, mas que não precisam ser implantadas, por conta de sua natureza (ajustes no banco de dados, apoio operacional).

## Slide 5: Atrativos vs dificuldades
Altamente adaptativo
Melhora na quantidade de entregas da equipe
O escopo pode ser alterado constantemente
Fácil visualização de processos
Monitoramento do projeto
Imprevisibilidade

## Slide 6: Comparativo entre 1ª e 6ª fase
 | 1ª Iteração | 6ª Iteração
Quantidade de desenvolvedores na equipe | 4 | 5
Quantidade média de tarefas entregues (por desenvolvedor) | 6 | 8
Quantidade média de tarefas entregues (equipe) | 24 | 40
WIP (Work in Progress) | 10 | 10
Leadtime (dias) | 15 | 6

## Slide 7: Equipe
Ernesto Eduardo Friesen de Souza
Geovane Correa da Luz
Thiago Augusto Nichel